# UNICA - 跨渠道 AI 客服中枢系统开发合同

甲方（委托方）：

统一社会信用代码/身份证号：

地址：

联系电话：

乙方（受托方）：滕鹏游

统一社会信用代码/身份证号： 370685198911150015

地址：烟台市高新区创大东路6号A-1003

联系电话：18596173095

开户银行：中国工商银行招远支行

银行账号：6215581606000828490

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，就甲方委托乙方开发UNICA - 跨渠道 AI 客服中枢系统事宜，订立本合同，以资共同信守。

## 一、开发项目内容

- 乙方为甲方开发私有化部署的跨渠道AI客服中枢系统，实现微信（视频号/小店）、抖音、小红书、淘宝、快手五大平台渠道聚合、人格化AI助手、RAG知识检索、人机协同、数据私有化存储等核心功能，初期支持甲方2个产品线的AI专属服务配置。

- 系统开发需严格遵循本合同附件《UNICA - 跨渠道 AI 客服中枢系统技术方案》的要求，实现7x24小时工业级运行保障、1-3秒AI极速响应、运营提效70%+等预期效果。

- 乙方负责系统的全流程开发、部署、联调、试运行及交付，包含系统环境搭建、平台权限链路打通、知识库训练、人机协同逻辑调试等全部工作；服务器租赁费用、AI接口调用等相关使用费用由甲方自行承担。

- 系统正式上线后，乙方为甲方提供1年免费技术维护服务，具体维护内容按本合同第六条约定执行。

## 二、合同价款及支付方式

### （一）合同总价款

本项目开发、交付及1年免费维护的含税总价款为人民币壹万贰仟元整（¥12000.00），该价款包含系统开发费、部署费、测试费、培训费、技术方案设计费、1年维护费等全部费用；服务器租赁、AI接口调用等使用费用未包含在本价款内，由甲方自行支付，甲方无需就本合同约定的开发及维护服务另行支付其他费用。

### （二）支付比例及节点

双方约定按5:5比例分两期支付合同价款，具体支付节点如下：

- 第一期（首付款，50%）：人民币陆仟元整（¥6000.00），甲方于本合同签订之日起3个工作日内，将该款项支付至乙方指定银行账户，乙方收到款项后启动项目开发工作。

- 第二期（尾款，50%）：人民币陆仟元整（¥6000.00），乙方完成系统全渠道联调、试运行并正式上线，向甲方交付可视化管理后台、运维手册等全部交付物，经甲方验收合格之日起3个工作日内，甲方支付该款项。

### （三）支付要求

甲方支付款项时，乙方应向甲方开具等额合法有效的增值税发票，发票类型及税率按国家相关规定执行；甲方未收到合规发票的，有权顺延付款，且不承担违约责任。

## 三、项目实施周期

本项目整体实施周期为9-12周，自乙方收到甲方首付款之日起计算，各阶段实施进度严格遵循以下要求：

- 需求分析与权限筹备：1-2周，完成2个产品线业务梳理、5大平台客服权限申请、AI初始人格定义；

- 系统部署与链路打通：3-4周，完成系统环境搭建、全渠道消息收发闭环实现（服务器由甲方提供或自行租赁，乙方配合部署）；

- AI知识库训练与集成：2-3周，完成产品文档导入、AI语气调试、人机协同及“转人工”功能测试；

- 全渠道联调与试运行：1-2周，基于真实日志微调AI话术，完成全链路稳定性测试；

- 正式上线与交付：1周，向甲方交付全部交付物，系统正式投入运营。

因甲方未及时提供业务资料、平台权限配合、服务器资源等原因导致项目延期的，实施周期相应顺延，乙方不承担责任。

## 四、交付标准及验收

### （一）交付物清单

乙方完成项目开发后，应向甲方交付以下全部成果，且交付物均需符合甲方业务需求及行业标准：

- 私有化部署的跨渠道AI客服中枢系统一套（含全渠道统一工作台、AI助手、知识库管理、运维监控等全部功能模块）；

- 系统可视化管理后台操作权限（含超级管理员账号）；

- 系统运维手册、操作手册各1份（纸质版+电子版）；

- 项目相关技术文档（含部署文档、测试报告、联调记录等）；

- 甲方2个产品线的AI人格配置及知识库训练成果。

### （二）验收标准

- 功能验收：系统各项功能完全符合本合同附件《技术方案》要求，实现五大平台客服信息渠道聚合、3秒AI响应、人机无缝接管、数据100%私有化存储等核心功能；

- 性能验收：系统支持7x24小时稳定运行，双机冗余架构可实现异常自动切换，AI回复准确率符合甲方业务要求，运营提效达到预期标准；

- 体验验收：统一工作台操作便捷，AI回复具备品牌调性及人格化特征，人工客服可查看完整对话背景，知识库支持可视化修改且AI“秒学会”。

### （三）验收流程

- 乙方完成系统正式上线后，向甲方提交《验收申请》及交付物清单；

- 甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收，如发现系统不符合验收标准，应书面告知乙方具体问题，乙方需在3个工作日内完成整改，整改后重新提交验收；

- 若甲方在约定验收期限内未提出书面异议，或未组织验收但实际使用系统的，视为验收合格。

## 五、双方权利与义务

### （一）甲方权利与义务

- 有权要求乙方按照合同及技术方案要求开发、交付系统，对项目实施进度及质量进行监督，享受合同约定的1年免费技术维护服务；

- 应在合同签订后2个工作日内向乙方提供项目所需的2个产品线业务资料、品牌调性要求、平台账号信息等相关资料，并配合乙方完成五大平台客服权限申请工作；

- 自行承担服务器租赁、AI接口调用等相关使用费用，及时提供符合系统部署要求的服务器资源，配合乙方完成系统私有化部署；

- 应按合同约定及时支付项目价款，配合乙方完成系统测试、联调、验收等工作，及时反馈使用过程中的问题；

- 不得要求乙方开发违反国家法律法规、行业规范的功能，对乙方提供的技术方案、开发成果承担保密义务。

### （二）乙方权利与义务

- 有权按合同约定收取项目价款，要求甲方及时提供项目所需资料、服务器资源及配合事项；

- 应组建专业开发团队，严格按照合同及技术方案要求推进项目，确保项目按期完成，交付的系统符合验收标准；

- 应负责系统的私有化部署（基于甲方提供/租赁的服务器）、全链路测试及正式上线，为甲方提供系统操作及运维培训（线上/线下），确保甲方工作人员能独立操作；

- 系统正式验收合格后，为甲方提供1年免费技术维护服务，按本合同第六条约定解决系统使用过程中的问题；

- 对甲方提供的业务资料、客户数据、品牌信息等商业秘密承担永久保密义务，不得泄露、出售或擅自使用，系统数据100%存储于甲方私有化服务器，乙方不得获取、留存甲方客户数据；

- 不得将本项目的开发工作转包、分包给第三方，如确需外协，需提前书面告知甲方并取得甲方同意。

## 六、售后服务与技术维护

### （一）免费维护服务期

系统验收合格之日起1年内，乙方为甲方提供7×12小时线上技术维护服务，维护内容包含：

- 系统常规故障的排查与修复，确保系统核心功能正常运行；

- 平台接口更新后的系统适配性调整，保障全渠道消息收发正常；

- 知识库管理、AI人格配置的基础指导与优化建议；

- 系统操作过程中的技术咨询与问题解答；

- 系统运行状态的远程监控与常规优化。

### （二）免费维护除外情形

以下情况不属于免费维护范围，乙方可提供有偿技术服务，费用由双方另行协商：

- 因甲方服务器故障、宕机、配置升级等导致的系统问题（乙方可协助处理，相关服务器运维费用由甲方承担）；

- 甲方自行修改系统代码、配置文件导致的系统故障；

- AI接口调用费用、服务器租赁/扩容/运维等相关费用；

- 因甲方业务需求调整产生的系统功能新增、大版本升级；

- 因不可抗力、甲方人为操作失误导致的系统问题。

### （三）后续技术服务

1年免费维护期满后，乙方可为甲方提供有偿技术维护及升级服务，服务内容、收费标准由双方另行协商确定，签订补充协议；

若甲方继续选择乙方提供维护服务，乙方应给予合理的价格优惠。

## 七、违约责任

### （一）甲方违约责任

- 甲方未按合同约定支付价款的，每逾期一日，应按逾期付款金额的**0.05%**向乙方支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权暂停项目开发/维护服务，由此造成的损失由甲方自行承担；逾期超过30日的，乙方有权解除合同，已收取的首付款不予退还，并要求甲方赔偿实际损失。

- 甲方未及时提供项目资料、服务器资源、配合平台权限申请等，导致项目延期的，应承担乙方因此产生的额外费用，且实施周期相应顺延。

- 甲方违反保密义务，泄露乙方技术方案、开发成果的，应向乙方支付合同总价款20%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方全部实际损失。

### （二）乙方违约责任

- 乙方未按合同约定的实施周期完成项目交付的，每逾期一日，应按合同总价款的**0.05%**向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权要求乙方限期整改，整改后仍逾期的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并赔偿甲方实际损失。

- 乙方交付的系统不符合验收标准，且经两次整改后仍无法达到要求的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

- 乙方未按合同约定提供1年免费技术维护服务，或维护服务未达到约定标准的，应按实际违约天数向甲方支付违约金（按合同总价款的0.5%/日计算），并限期整改；整改后仍无法满足要求的，甲方有权要求乙方退还部分合同价款，具体金额按实际情况协商确定。

- 乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密、客户数据的，应向甲方支付合同总价款50%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部实际损失（包括但不限于商誉损失、经济损失等）。

- 乙方未经甲方同意，擅自将项目转包、分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并向甲方支付合同总价款30%的违约金。

## 八、保密条款

- 甲乙双方均应对本合同内容、在合作过程中获知的对方商业秘密（包括但不限于业务资料、客户数据、技术方案、开发成果、财务信息等）承担严格的保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

- 本保密条款独立于本合同存在，即使本合同解除、终止，保密条款仍然有效，双方的保密义务持续有效。

- 一方违反保密条款的，应按本合同第七条约定承担违约责任。

## 九、不可抗力

因地震、火灾、洪水、台风、战争、政府行为等不可抗力因素导致本合同无法履行或迟延履行的，遭遇不可抗力一方应在不可抗力发生后24小时内书面通知对方，并在合理期限内提供不可抗力证明，双方可根据不可抗力影响程度，协商决定部分履行、延期履行或解除本合同，互不承担违约责任。

## 十、合同的变更与解除

- 本合同的变更、补充，需经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 除本合同另有约定外，任何一方不得单方解除本合同，如需解除，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后方可解除。

- 合同解除后，已履行部分按本合同约定结算，未履行部分终止履行；因一方违约导致合同解除的，违约方应按本合同约定承担违约责任。

## 十一、争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十二、其他条款

- 本合同附件《跨渠道AI客服中枢系统技术方案》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期至乙方完成1年免费技术维护服务之日止。

- 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，两份具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签字盖章页）

甲方（委托方）：（签字/盖章）

日期：年月日

乙方（受托方）：（盖章）

法定代表人/授权代表人：（签字）

日期：年月日

# 附件：UNICA - 跨渠道 AI 客服中枢系统技术方案

## 一、项目核心目标

为甲方开发私有化部署的UNICA - 跨渠道 AI 客服中枢系统(Unified Intelligent Customer Assistant)，解决多平台客服碎片化、AI回复机械化、数据无法私有化等痛点，实现全渠道统一管理、人格化AI服务、人机无缝协同、数据100%私有化存储，初期支持甲方2个产品线的专属AI配置，达成运营提效70%+、1-3秒极速响应、品牌形象统一的核心效果；服务器由甲方自行提供/租赁，AI接口调用费用由甲方承担，乙方提供1年免费技术维护服务。

## 二、核心技术功能设计

### （一）全渠道统一工作台

- 对接微信（视频号/小店）、抖音、小红书、淘宝、快手五大平台客服接口，实现全平台咨询消息的统一接收、回复、管理，无需切换多平台终端；

- 工作台具备消息分类、未读提醒、对话标签、客户画像查看等功能，支持人工客服高效处理咨询。

### （二）人格化AI助手（Persona机制）

- 为甲方2个产品线分别配置独立的AI人格身份，支持语气、话术风格定制，匹配品牌调性：

- 产品线1（示例：产品顾问）：亲切、耐心，聚焦售前专业咨询，解答产品功能、价格、购买方式等问题；

- 产品线2（示例：技术支持）：严谨、专业，聚焦售后技术解答，处理产品使用、故障排查、售后保障等问题；

- AI支持上下文理解，可实现多轮对话，避免机械化单句回复。

### （三）大脑级知识检索（RAG技术）

- 内置本地化知识库管理模块，支持甲方上传PDF产品说明书、FAQ文档、话术表等资料，支持文档可视化编辑、分类、更新；

- AI基于本地知识库进行精准检索与回答，拒绝“胡言乱语”，确保回复的权威性和准确性；

- 知识库支持实时更新，修改后AI可即时学习并应用，无需技术人员介入。

### （四）人机协同机制

- 预设AI无法解答的问题触发条件（如复杂售后、个性化需求、投诉维权等），触发后自动提示“转人工”，并支持客户手动申请转人工；

- 人工客服接管时，可查看该客户与AI的完整对话背景，无需客户重复描述，实现无缝衔接；

- 支持人工客服对AI回复进行纠错、标注，标注数据可用于AI话术优化。

### （五）数据私有化存储

- 系统采用私有化部署模式，基于甲方提供/租赁的服务器进行部署，所有客户对话日志、客户画像、知识库数据、业务数据均存储于该服务器，100%私有化，无第三方平台介入；

- 数据支持加密存储、按需导出、分类查询，确保商业安全与数据合规。

### （六）工业级运行保障

- 采用双机跨供应商冗余架构（阿里云+腾讯云，服务器由甲方自行租赁），实现服务器、网络线路的双重冗余；

- 当其中一家云服务商出现异常时，系统自动切换至备用线路，确保客服业务7x24小时永不掉线；

- 实现Token自动刷新、消息断点续传，避免消息丢失、响应中断；

- AI接口调用由甲方自行开通并承担费用，乙方负责系统与AI接口的对接与调试。

## 三、系统技术架构

- 接入层：对接五大平台客服开放接口，实现多渠道消息的统一接入与发送，支持接口适配性更新；

- AI层：集成RAG知识检索引擎、大语言模型、人格化配置模块、人机协同触发引擎，实现AI智能回复与流转（AI接口由甲方提供，乙方负责集成）；

- 数据层：基于甲方服务器搭建私有化数据库+加密存储模块，负责所有数据的存储、管理、备份，支持数据定时备份与恢复；

- 应用层：全渠道统一工作台、知识库管理系统、运维监控系统、可视化管理后台，面向甲方客服人员与运维人员；

- 保障层：双机冗余架构、7x24小时监控、自动切换机制、Token管理，确保系统稳定运行。

## 四、阶段性实施技术要求

### 阶段1：需求分析与权限筹备（1-2周）

- 梳理甲方2个产品线的业务逻辑、咨询场景、常见问题，确定AI人格化配置要求；

- 协助甲方申请五大平台客服开发者权限、接口调用权限，完成平台账号与系统的初步绑定；

- 输出《需求分析报告》《AI人格配置方案》，向甲方提供服务器配置的技术要求。

### 阶段2：系统部署与链路打通（3-4周）

- 基于甲方提供/租赁的服务器，完成操作系统、数据库、运行环境的搭建与优化；

- 开发五大平台接口对接模块，实现消息的接收、解析、发送闭环，完成全渠道链路打通；

- 搭建双机跨供应商冗余架构（基于甲方租赁的双平台服务器），完成初版系统部署，输出《系统部署文档》。

### 阶段3：AI知识库训练与集成（2-3周）

- 导入甲方2个产品线的专属文档，完成知识库的结构化处理与检索优化；

- 基于甲方提供的AI接口，调试AI语气、话术风格，匹配人格化配置要求，完成RAG引擎与大语言模型的集成；

- 开发并测试人机协同逻辑、“转人工”触发机制，确保衔接顺畅，输出《知识库训练报告》《功能测试报告》。

### 阶段4：全渠道联调与试运行（1-2周）

- 进行全渠道消息联调，测试不同平台的消息收发、AI回复、人工接管功能；

- 基于真实模拟聊天日志与少量真实咨询日志，对AI话术进行微调优化，提升回复准确率；

- 执行全链路稳定性测试（72小时不间断运行），测试冗余架构自动切换功能，输出《联调报告》《试运行报告》。

### 阶段5：正式上线与交付（1周）

- 完成系统最终优化，正式上线并投入运营；

- 交付可视化管理后台、运维手册、操作手册，为甲方工作人员提供操作与运维培训；

- 建立系统运行监控机制，确保上线后稳定运行，输出《项目验收报告》；

- 明确1年免费技术维护的服务内容、对接方式与响应标准。

## 五、交付技术标准

- 系统兼容性：支持Windows、MacOS等主流操作系统，支持电脑端网页版操作，适配Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器；

- 响应速度：AI回复平均响应时间1-3秒，人工工作台操作无卡顿，消息收发无延迟；

- 稳定性：系统7x24小时运行，核心功能故障率≤0.5%，异常恢复时间≤5分钟；

- 安全性：数据基于甲方服务器加密存储，支持操作权限分级管理，防止未授权访问，无数据泄露风险；

- 易用性：操作界面简洁直观，无需专业技术背景即可上手，知识库修改、AI配置可视化操作；

- 可维护性：系统架构清晰，提供完整的技术文档与运维指导，支持常规故障的快速排查与修复。

## 六、技术培训与1年免费维护

### （一）技术培训

- 为甲方提供1次线上/线下技术培训，培训时长不少于2小时，培训内容包括：

- 全渠道统一工作台的操作与使用；

- 知识库的上传、编辑、更新与管理；

- AI人格配置、话术微调的基础操作；

- 系统运维监控、常见问题的自主排查；

- 人机协同机制的操作与流程规范。

- 提供《系统操作手册》《运维手册》，包含详细的操作步骤、故障排查方法、系统维护要求，支持甲方工作人员随时查阅。

### （二）1年免费技术维护

系统验收合格之日起1年内，乙方提供工作时间的线上免费技术维护，具体服务标准如下：

- 响应时效：收到甲方问题咨询后，30分钟内予以回复，常规问题2小时内解决，复杂故障24小时内给出解决方案；

- 维护内容：系统核心功能故障排查与修复、平台接口更新适配、AI对接链路调试、知识库优化指导、系统运行状态远程监控；

- 维护方式：通过电话、微信、企业微信、远程协助等方式提供维护服务，无需甲方另行支付费用；

### （三）维护除外情形

本方案约定的1年免费维护服务，不包含以下内容：

- 甲方服务器的租赁、扩容、运维、故障修复等相关工作及费用；

- AI接口的调用、续费、升级等相关费用及操作；

- 因甲方人为操作失误、修改系统代码导致的系统故障；

- 甲方业务需求调整产生的系统功能新增、大版本升级；

- 因不可抗力、网络攻击等非乙方原因导致的系统问题。